江苏省交通运输厅工程质量监督局
交质安〔2015〕8号

关于印发《开展全省公路水运建设工程深化

打非治违和专项整治行动方案》的通知

各市交通（港口）质监站（处），昆山、泰兴、沭阳县（市）交通质监站：
为认真贯彻落实省厅《关于开展全省交通运输安全生产大检查深化打非治违和专项整治行动的通知》（苏交传[2015]196号）精神，省厅质监局制定了《开展全省公路水运建设工程深化打非治违和专项整治行动方案》（以下简称《行动方案》见附件）。现将《行动方案》印发给你们，请各有关单位制定实施方案，确保“打非治违”和专项整治行动取得实效。
附件：开展全省公路水运建设工程深化打非治违和专项整治行动方案
江苏省交通运输厅工程质量监督局
2015年9月2日
抄送：厅安委办、省交建局、省高速公路经营管理中心、盐城市港口
管理局。
  江苏省交通运输厅工程质量监督局          2015年9月2日印发　
附件：
开展全省公路水运建设工程
深化打非治违和专项整治行动方案
根据省交通运输厅《关于开展全省交通运输安全生产大检查深化打非治违和专项整治行动的通知》（苏交传[2015]196号）精神，为在全省公路水运建设工程领域全面开展深化“打非治违”和专项整治行动（以下简称专项行动），集中整治工程建设领域安全生产存在的突出问题，省厅质监局研究制定了《开展全省公路水运建设工程深化打非治违和专项整治行动方案》。

一、指导思想
认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府主要领导同志关于加强安全生产工作的重要批示指示精神，按照省厅关于开展全省交通运输安全生产大检查、深化“打非治违”和专项整治行动的部署安排，牢固树立红线底线意识，以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求、以“零泄漏、零火灾、零爆炸、零死亡、零事故”的总目标，坚持问题导向，全面深入、细致彻底地反复开展拉网式安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治，依法打击非法违法生产经营建设行为，严查安全隐患，堵塞监管漏洞，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，为全省经济社会发展创造良好的安全生产环境。

二、主要内容
（一）活动范围

全省在建公路水运建设工程项目

（二）重点内容

1、重点整治突出问题。针对当前工程安全存在的薄弱环节，严格落实建设单位安全总体责任、施工企业安全主体责任，制定施工企业安全责任清单，开展行政执法。强化工程安全专项施工方案的编制、审查和贯彻落实。强化施工现场作业全过程监控监测，对桥梁、隧道工程以及拌合场、预制场和钢筋加工厂等重点场所、要害部位、关键环节实施视频监控和第三方全过程监测，实行严格的施工现场作业动态安全管控。强化人机管理，特种设备、场内机动设备必须经过法定检验机构检测合格方可使用；重点堵塞现场安全管理缺失、违规指挥、违章操作、违反劳动纪律漏洞。强化安全生产费用有效投入，加强施工现场安全防护，为现场施工人员及时办理工伤保险。强化隐患排查治理、重大危险源监控以及完善应急预案、建立应急队伍、配备应急物资、加强应急演练。
2、组织开展层级检查。全省各地、各工程安全监管单位要充分发挥项目业主的牵头作用，以施工单位为主体，做到自查、检查和抽查“三结合”。在项目自查自纠的基础上，紧紧抓住当前工程建设领域存在的事故易发、多发的主要问题，对重点场所、要害部位、关键环节组织开展多层级的安全检查。对检查中发现的问题和事故隐患要建立台账、书面告知及时采取整治措施，落实责任、整改到位。

3、深化开展“打非治违”。集中打击整治工程建设领域非法、违法施工及违规指挥特别是违章操作行为，采取“四不两直”的方式，对重点地区、重点项目开展暗查暗访，发现存在的突出问题和重大安全隐患的，责令整改，并严肃处理相关责任人。对不符合安全生产条件的建设项目立即停工整顿，对不能如期整改的参建单位依法从严处罚。

三、工作部署

全省公路水运建设工程领域专项行动从即日起至12月底。共分为三个阶段：
（一）动员部署、自查自纠阶段（即日起—10月31日）

各地要结合实际，研究制定有针对性、具体的工作方案，层层动员部署，广泛宣传发动。强化施工单位安全主体责任，落实安全专项施工方案；强化安全投入，加强安全防护，实施施工现场视频监控；强化人机管理，堵塞“三违”漏洞；强化隐患排查，完善应急预案。要组织项目建设、监理、施工单位认真开展自查自纠，全面排查各类事故隐患，对事故易发多发的工程项目开展反复检查。各安监机构要组织检查组，对各工程项目开展随机抽查，发现问题，挂牌督办，推动自查自纠工作取得实效。

（二）集中督查、限期整改阶段（11月1日—30日）
省厅质监局将结合省级“平安工地”考核组成督查组，分赴全省各地对专项行动开展情况进行督查。对查出的安全问题跟踪督办、限期整改，确保隐患整改的责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，同时，对存在重大生产安全隐患的单位将严肃处理，并在全省进行通报。
（三）巩固深化、总结提升阶段（12月1日—31日）
各地在坚持工程建设领域专项行动标准不降、力度不减的基础上，巩固专项行动成果，认真总结提炼“打非治违”和专项整治中的好经验、好做法。对专项行动中发现的突出问题，研究制定有针对性的措施。同时对隐患整改落实情况再次进行“回头看”，进一步完善相关制度措施，建立健全安全生产长效管理机制。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各地要高度重视工程安全生产工作，成立专项行动领导小组，精心安排，周密部署，明确牵头单位和负责人，落实必要的人力、物力保障。要结合本地区工程实际，制定切实可行的专项行动实施方案，细化目标，明确任务，落实责任，确保专项行动工作不走过场。

（二）严格督查检查。各地要高度重视，迅速行动，周密部署，以“严”的要求和“实”的举措，围绕本次专项行动方案中的“重点内容”组织开展安全生产大检查，明确检查重点、检查内容、检查方式，坚持边检查边整改、以督查促整改。各地安监机构要组织专门力量，采取突击检查、回头检查、交叉检查等多种方式，真正排除各类事故隐患，定期分析阶段性安全生产形势，务必取得实效。

（三）狠抓监管执法。各地要将“打非治违”和专项行动与正在开展的落实施工方案安全大检查以及“平安工地”建设等工作统筹结合推进，坚持标本兼治，重在治本的原则，加强与相关部门的协作配合，抓根本、抓重点，以点带面，扎实推进专项行动的落实。对于施工单位不落实施工安全专项方案的行为，责令停工整顿。对施工单位视频监控不到位、人机管理不规范的行为，责令立即纠正，并抄送施工企业总部，约谈企业负责人。对于安全生产责任不落实，存在重大生产安全隐患的参建单位进行行政处罚，并将处罚结果进行曝光。
（四）广泛宣传发动。各地要加大对专项行动的宣传发动力度，省厅质监局将进一步加强《安全生产法》和“平安工地”建设宣贯活动，进一步落实施工企业安全生产主体责任，积极营造开展专项行动的浓烈氛围。依靠和发动广大从业人员参与专项整治行动，组织专业技术人员全面细致地查找各类事故隐患。要加强专项行动的宣传报道，注重总结好的经验做法，积极开展“班前会”和安全书面告知活动，营造良好的社会舆论氛围。

（五）构建长效机制。各地要把专项行动与年内安全生产重点工作相结合，充分运用信息化手段，强化施工现场的可视、可测、可控能力。完善隐患排查治理体系，要把专项行动中形成的好经验、好做法，及时提炼固化为规章制度和标准规范，积极推进安全生产长效机制建设。全力打造平安工程，保持全省公路水运建设工程安全生产形势的稳定。
请各市交通（港口）质监站（处）以及昆山、泰兴、沭阳县（市）交通质监站，于9月10日前将本单位专项行动实施方案报送厅质监局安全科，并于每月20日前按时报送专项行动开展情况和阶段性安全生产形势分析评估报告，12月15日前报送专项行动年度工作总结。
PAGE  
－6－

